KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Nhóm sinh viên:

- MSSV: 0306231432	Họ và tên: Trương Minh Trí

- MSSV: 0306231415	Họ và tên: Phạm Hoàng Minh Nhật

- MSSV: 0306231423	Họ và tên: Nguyễn Tấn Thành

- MSSV: 0306231434	Họ và tên: Trần Hồng Trường

Bảng phân công công việc:

| STT | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN KẾT THÚC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lên ý tưởng ứng dụng | Tất cả | 1 giờ | 29/12/2025 | 29/12/2025 |
| 2 | Phân tích và xác định các chức năng chính | Tất cả | 2 giờ | 29/12/2025 | 29/12/2025 |
| 3 | Viết đặc tả chức năng | Nguyễn Tấn Thành Trương Minh Trí | 3 ngày | 30/12/2025 | 2/1/2026 |
| 4 | Phân tích chức năng và luồng dữ liệu | Phạm Hoàng Minh Nhật | 3 ngày | 30/12/2025 | 2/1/2026 |
| 5 | Phân tích và thiết kế CSDL | Trương Minh Trí Phạm Hoàng Minh Nhật | 3 ngày | 2/1/2026 | 5/1/2026 |
| 6 | Viết đặc tả DataBase | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật | 3 ngày | 2/1/2026 | 5/1/2026 |
| 7 | Thiết kế sitemap | Phạm Hoàng Minh Nhật Trần Hồng Trường | 3 ngày | 2/1/2026 | 5/1/2026 |
| 8 | Thiết kế Usecase | Trương Minh Trí | 1 ngày | 2/1/2026 | 3/1/2026 |
| 9 | Thiết kế Activity diagram | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trần Hồng Trường | 2 ngày | 3/1/2026 | 5/1/2026 |
| 10 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 5/1/2026 | 5/1/2026 |
| 11 | Thiết kế giao diện trang đăng ký và trang quên mật khẩu | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 5/1/2026 | 5/1/2026 |
| 12 | Thiết kế giao diện trang chủ (Freelancer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 6/1/2026 | 6/1/2026 |
| 13 | Thiết kế giao diện trang chủ (Employer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 6/1/2026 | 6/1/2026 |
| 14 | Thiết kế giao diện trang xem chi tiết Job (Freelancer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 7/1/2026 | 7/1/2026 |
| 15 | Thiết kế giao diện trang đăng Jobs (Employer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 7/1/2026 | 7/1/2026 |
| 16 | Thiết kế giao diện apply (Freelancer) và duyệt apply (Employer) | Trần Hồng Trường | 1 ngày | 8/1/2026 | 8/1/2026 |
| 17 | Thiết kế giao diện trang hồ sơ (Freelancer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 9/1/2026 | 9/1/2026 |
| 18 | Thiết kế giao diện trang lịch sử (Freelancer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 9/1/2026 | 9/1/2026 |
| 19 | Thiết kế giao diện trang đánh giá (Freelancer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 10/1/2026 | 10/1/2026 |
| 20 | Thiết kế giao diện trang hồ sơ (Employer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 10/1/2026 | 10/1/2026 |
| 21 | Thiết kế giao diện trang đánh giá (Employer) | Trần Hồng Trường | 8 giờ | 11/1/2026 | 11/1/2026 |
| 22 | Thiết lập cơ sở dữ liệu | Trương Minh Trí | 2 ngày | 2/1/2026 | 4/1/2026 |
| 23 | Viết đặc tả API | Trương Minh Trí | 6 ngày | 5/1/2026 | 11/1/2026 |
| 24 | Thiết kế API cho các chức năng chung | Trương Minh Trí | 2 ngày | 5/1/2026 | 7/1/2026 |
| 25 | Thiết kế API cho các chức năng của Freelancer | Trương Minh Trí | 2 ngày | 7/1/2026 | 9/1/2026 |
| 26 | Thiết kế API cho các chức năng của Employer | Trương Minh Trí | 2 ngày | 9/1/2026 | 11/1/2026 |
| 27 | Thiết kế trang quản trị | Trương Minh Trí | 1 ngày | 11/1/2026 | 12/1/2026 |
| 28 | Thiết kế chức năng trang đăng nhập | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 5/1/2026 | 6/1/2026 |
| 29 | Thiết kế chức năng trang đăng ký và trang quên mật khẩu | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 6/1/2026 | 7/1/2026 |
| 30 | Thiết kế chức năng trang chủ (Freelancer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 7/1/2026 | 8/1/2026 |
| 31 | Thiết kế chức năng trang chủ (Employer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 8/1/2026 | 9/1/2026 |
| 32 | Thiết kế chức năng trang xem chi tiết Job (Freelancer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 9/1/2026 | 10/1/2026 |
| 33 | Thiết kế chức năng trang đăng Jobs (Employer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 10/1/2026 | 11/1/2026 |
| 34 | Thiết kế chức năng apply (Freelancer) và duyệt apply (Employer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 11/1/2026 | 12/1/2026 |
| 35 | Thiết kế chức năng trang hồ sơ (Freelancer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 12/1/2026 | 13/1/2026 |
| 36 | Thiết kế chức năng trang lịch sử (Freelancer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 13/1/2026 | 14/1/2026 |
| 37 | Thiết kế chức năng trang đánh giá (Freelancer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 14/1/2026 | 15/1/2026 |
| 38 | Thiết kế chức năng trang hồ sơ (Employer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 115/1/2026 | 16/1/2026 |
| 39 | Thiết kế chức năng trang đánh giá (Employer) | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 1 ngày | 16/1/2026 | 17/1/2026 |
| 40 | Viết báo cáo | Nguyễn Tấn Thành Phạm Hoàng Minh Nhật | 3 ngày | 17/1/1016 | 19/1/2026 |
| 41 | Thuyết trình | Phạm Hoàng Minh Nhật Trương Minh Trí | 45 phút | 19/1/2026 | 12/1/2026 |